1. Criação de Conta e Acesso ao Jira

- Acesse o site oficial do Jira Software e clique em Try it free.

- Preencha suas informações de conta (ou faça login se já tiver uma conta Atlassian).

- Após o login, escolha a versão do Jira que deseja usar (Software, Service Management, ou Core). Para gerenciamento de projetos ágeis, escolha Jira Software.

2. Criar um Projeto

- Após acessar a página inicial do Jira, clique em Create Project.

- Escolha o tipo de projeto:

  - Scrum: Para equipes que trabalham em sprints.

  - Kanban: Para fluxos de trabalho contínuos.

- Selecione um modelo (por exemplo, Scrum) e dê um nome ao seu projeto.

- Defina as permissões de visibilidade do projeto (privado ou público).

- Clique em Create.

3. Configurar o Board do Projeto

- Após criar o projeto, você será redirecionado ao seu board (painel).

- No Scrum, o Jira cria duas áreas principais:

  - Backlog: Onde as tarefas são organizadas antes de serem selecionadas para o sprint.

  - Board do Sprint: Onde as tarefas do sprint atual são acompanhadas.

4. Criar Issues (Tarefas)

- No Backlog, clique no botão Create para adicionar uma nova tarefa (Issue).

- Preencha os detalhes:

  - Type: Escolha entre Bug, Epic, Story, Task, etc.

  - Summary: Uma breve descrição da tarefa.

  - Description: Descrição detalhada da tarefa.

  - Assignee: Atribua a tarefa a um membro da equipe.

  - Priority: Defina a prioridade da tarefa (High, Medium, Low).

- Clique em Create para salvar.

5. Planejar um Sprint

- No painel do projeto, vá para o Backlog.

- Selecione as tarefas que deseja adicionar ao sprint e clique em Create Sprint.

- Defina a duração do sprint (normalmente 1 a 4 semanas).

- Clique em Start Sprint para iniciar o sprint.

6. Mover Tarefas pelo Board

- No Board do Sprint, as tarefas começam no estado To Do.

- À medida que a equipe trabalha nas tarefas, você pode movê-las para as colunas de In Progress e Done.

- Para mover uma tarefa, basta arrastá-la de uma coluna para outra.

7. Monitorar o Progresso com o Burndown Chart

- O Jira Software gera automaticamente gráficos de burndown (Scrum) ou gráficos de controle (Kanban) para ajudar a monitorar o progresso do sprint.

- Acesse o gráfico de burndown clicando em Reports no menu lateral e selecione Burndown Chart.

8. Finalizar o Sprint

- Quando todas as tarefas são concluídas ou o prazo do sprint é atingido, clique em Complete Sprint no topo do board.

- O Jira irá mostrar um resumo do sprint, incluindo tarefas concluídas e as que foram movidas para o próximo sprint.

9. Gerenciar Releases

- Após um ou mais sprints, você pode realizar uma Release (versão do software).

- No board, clique em Releases no menu lateral e siga os passos para definir o nome e o conteúdo da release.

- Marque as issues que fazem parte da release e clique em Release.

10. Personalizar Fluxos de Trabalho

- Para ajustar as etapas (colunas) do seu board, clique no ícone de engrenagem e vá em Board Settings.

- No menu Columns, você pode adicionar novas colunas ou reorganizar as existentes.

- Defina o fluxo de trabalho que melhor se adapta à sua equipe.

11. Adicionar Automação

- O Jira oferece funcionalidades de automação para tarefas repetitivas.

- No menu de configurações do projeto, vá para Automation e crie regras automáticas, como mover uma tarefa para “Done” quando todos os subtasks estiverem concluídos.

12. Integrações e Add-ons

- O Jira pode ser integrado com outras ferramentas como Confluence, Bitbucket e Slack.

- Para adicionar integrações, vá para Apps no menu principal e explore o Atlassian Marketplace.